РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСНОЗНАМЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
КАСТОРЕНСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 13.02.2020 года                   №10-р

Об организации и проведении

мероприятий в период весеннего

половодья на территории

Краснознаменского сельсовета

в 2020 году

В целях своевременной подготовки к обеспечению безаварийного пропуска паводковых вод, недопущения чрезвычайных ситуаций вследствие весеннего половодья на территории Краснознаменского сельсовета Касторенского района в 2020 году:

1. Создать оперативный штаб по контролю пропуска паводковых вод и выработке превентивных мероприятий на территории Краснознаменского сельсовета.

2. Утвердить прилагаемые:

- состав оперативного штаба по контролю пропуска паводковых вод и выработке превентивных мероприятий на территории Краснознаменского сельсовета;

- план подготовки к проведению безаварийного пропуска паводковых вод на территории Краснознаменского сельсовета;

- до 29 февраля 2020 года в рамках проведения штабной тренировки по теме «Действия комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Администрации Касторенского района Курской области по координации действий органов управления, сил и средств территориальной подсистемы РСЧС и территориальных органов федеральных органов исполнительной власти по снижению ущерба от чрезвычайных ситуаций, вызванных весенним половодьем» провести смотры готовности сил и средств, привлекаемых для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, вызванных весенним половодьем.

- в срок до 5 марта 2020 года провести заседание КЧС и ОПБ Краснознаменского сельсовета с рассмотрением вопросов безаварийного пропуска паводковых вод;

Глава Краснознаменского сельсовета                                С.В.Студеникин

Приложение №1

к распоряжению Администрации

Краснознаменского сельсовета

от 13.02.2020 года №10-р

Состав оперативного штаба по контролю пропуска паводковых вод и выработке превентивных мероприятий на территории Краснознаменского сельсовета

- Студеникин С.В. – начальник штаба, глава Краснознаменского сельсовета

- Гончаров И.И. – зам.начальника штаба,  управляющий ООО «Агрокомплекс «Олымский», отд. «Россия»

ЧЛЕНЫ ШТАБА:

3. Кирилов М.А. – ИП (по согласованию)

4. Самодуров Н.С . – зав.мастерскими  отд. «Россия», ООО «Агрокомплекс «Олымский» (по согласованию)

5. Битюцких В.В.  – тракторист отд. «Россия», ООО «Агрокомплекс «Олымский» (по согласованию)

Приложение №2

к распоряжению Администрации

Краснознаменского сельсовета

от 13.02.2020 года №10-р

П Л А Н

мероприятий  по безаварийному пропуску паводковых вод

на территории Краснознаменского сельсовета Касторенского района в 2020 году

| № пп | Проводимые мероприятия | Сроки исполнения | Ответственные исполнители | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подготовить и принять нормативный правовой акт (распоряжение) Администрации Краснознаменского сельсовета по организации и проведению безаварийного пропуска паводковых вод на территории района | до 15.02.2020г. | Глава Краснознаменского сельсовета |  |
| 2. | Провести заседание КЧС и ОПБ Администрации Касторенского района, на котором заслушать должностных лиц и руководителей объектов экономики о готовности и пропуску паводковых вод | Февраль-март | Председатель КЧС и ОПБ Администрации Касторенского района |  |
| 3. | Уточнение и корректировка базы данных паспорта территории сельского поселения по рискам подтопления | до 15.02.2020 г. | Глава Краснознаменского сельсовета совместно с начальником МКУ «ЕДДС Касторенского района» |  |
| 10. | Организовать контроль технического состояния ГТС, прудов, накопителей сточных вод | в период паводка | Глава Краснознаменского сельсовета, владельцы и арендаторы водных объектов |  |
| 11. | Организовать (обеспечить) снижение уровня воды до безопасных отметок на ГТС, прудах при выявлении неудовлетворительного их состояния | в период паводка | Глава Краснознаменского сельсовета, владельцы и арендаторы водных объектов |  |
| 12. | Руководителям, в собственности которых находятся ГТС, провести необходимые подготовительные работы по пропуску паводковых вод, организовать круглосуточное наблюдение за ГТС | с 15.02.2020г. до конца паводка | Глава Краснознаменского сельсовета, владельцы и арендаторы водных объектов |  |
| 15. | Проведение общешкольных родительских собраний по вопросу поведения учащихся в период прохождения паводка | до начала паводка | Директора школ |  |
| 17. | Создание мобильной группы по оказанию необходимой помощи одиноким и одиноко проживающим гражданам в период половодья | период паводка | Глава Краснознаменского сельсовета |  |
| 18. | Приведение в порядок дренажных систем и средств водоотлива | до начала паводка | Глава Краснознаменского сельсовета, владельцы и арендаторы водных объектов |  |