РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСНОЗНАМЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

КАСТОРЕНСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 23.04.2014 года            №16

с. Олым

О подготовке объектов жилищно-

коммунального хозяйства муниципального

образования «Краснознаменский сельсовет»

к работе в осенне-зимний период 2014-2015 г.г.

В целях выполнения Федерального закона от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и своевременной подготовки объектов жилищно-коммунального комплекса к работе в осенне-зимний период 2014-2015 годов администрация Краснознаменского сельсовета ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Создать штаб по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования «Краснознаменский сельсовет» к работе в осенне-зимний период 2014-2015 г.г. и утвердить его прилагаемый состав (Приложение №1).

2. Утвердить план мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования «Краснознаменский сельсовет» к работе в осенне-зимний период 2014-2015 г.г. (Приложение №2).

3. Установить срок окончания всего комплекса мероприятий по подготовке объектов жилого фонда, соцкультбыта и инженерной инфраструктуры к осенне-зимнему периоду 2014-2015 г.г. – 15 сентября 2014 года.

4. Принять исчерпывающие меры для обеспечения организаций, учреждений и населения всеми видами топлива в объеме 70 % от общей потребности до 15 сентября 2014 года.

5. Обеспечить  своевременное оформление паспортов готовности объектов жилищно-коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период 2014-2015 г.г.

6. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Краснознаменского сельсовета                                          С.В.Студеникин

Приложение №1

к постановлению администрации

Краснознаменского сельсовета

от 23.04.2014 г. №16

Состав

штаба по подготовке жилищно-коммунального хозяйства к работе

в осенне-зимний период 2014-2015 г.г.

- С.В.Студеникин – Глава Краснознаменского сельсовета

- В.В.Бабкова – зам.главы Краснознаменского сельсовета

- Н.А.Плохих – директор ОДА «Краснознаменского сельсовета»

- В.А. Кононов – начальник АНО «Водоснабжение Краснознаменского сельсовета»

- Е.В.Елфимова – директор Краснознаменского ЦСДК

Приложение №2

к постановлению администрации

Краснознаменского сельсовета

от 23.04.2014 г. №16

П Л А Н

мероприятий по подготовке к работе в осенне-зимний период 2014-2015 г.г.

| № п/п | Наименование мероприятий | Ответственные исполнители | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Обеспечения выполнения программы реконструкции и ремонта объектов ЖКХ МО «Краснознаменский сельсовет» на 2014 год | Администрация Краснознаменского сельсовета | До 15 сентября 2014 года |
| 2. | Принятие необходимых мер, обеспечивающих ежемесячную оплату организациями текущего потребления топливно-энергетических ресурсов и коммунальных услуг | Администрация Краснознаменского сельсовета, руководители организаций | постоянно |
| 3. | Обеспечить контроль за целевым использованием бюджетных средств, предусмотренных для оплаты топливно-энергетических ресурсов | Администрация Краснознаменского сельсовета | Постоянно |
| 4. | Обеспечение закупки топлива в объеме не менее 70 % от сезонной потребности | Администрация Краснознаменского сельсовета | До 15 сентября 2014 года |
| 5. | Обеспечение проведения комиссионных проверок жилищного фонда, объектов социальной сферы и жилищно-коммунального назначения с целью определения конкретных объемов работ по подготовке к зиме | Администрация Краснознаменского сельсовета | До 15 апреля 2014 года |
| 6. | Разработка и утверждение организационно-технических мероприятий, направленных на обеспечение бесперебойного функционирования объктов социально-культурной сферы, внешнего благоустройства и жилищного-коммунального назначения с последующим представлением их в структурные подразделения Правительства области | Администрация Краснознаменского сельсовета | До 15 мая 2014 года |
| 7. | Осуществление с участием надзорных и контрольных органов проверки готовности к предстоящему отопительному сезону энергосберегающих организаций, включаяэнергетичесие объекты ЖКХ, котельные, водозазаборные станции | Администрация Краснознаменского сельсовета | До 15 сентября 2014 года |
| 8. | Обеспечение проведения пробного пуска источников теплоснабжения жилищно-коммунальной сферы | Администрация Краснознаменского сельсовета | До 1 октября 2014 года |
| 9. | Принятие мер по укомплектованию объектов ЖКХ квалифицированным персоналом и организация его обучения | Администрация Краснознаменского сельсовета | До 1 октября 2014 года |
| 10. | Проработка с руководителями предприятий и организаций, расположенными на территории сельсовета вопросов принятия необходимых мер по созданию условий для их устойчивой работы, бесперебойному обеспечению населения всеми видами топлива и услуг в соответствии с нормативами | Администрация Краснознаменского сельсовета | До 1 июля 2014 года |
| 11. | Содействие в формировании обязательного резерва материально-технических ресурсов на объектах тепло-, энерго-, водоснабжения для оперативного устранения неисправностей и аварий | Администрация Краснознаменского сельсовета | До 1 сентября 2014 года |