РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСНОЗНАМЕНСКОГО  СЕЛЬСОВЕТА

КАСТОРЕНСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от 08.05.2014 года                         №10-р

с. Олым

О подготовке жилищно-коммунального

хозяйства МО «Краснознаменский сельсовет»

к работе в осенне-зимний период 2014-2015 г.г.

В целях обеспечения бесперебойного функционирования объектов жилищно-коммунального назначения в осенне-зимний период 2014-2015 г.г. на территории МО «Краснознаменский сельсовет»:

1. Утвердить планы организационно-технических мероприятий по подготовке объектов ЖКХ к работе осенне-зимний период 2014-2015 г.г. согласно приложениям №1,2.

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Глава Краснознаменского сельсовета                              С.В.Студеникин

Приложение №1

Организационно-технические мероприятия по подготовке объектов  водоотведения к работе в осенне-зимний период 2014-2015 годов

в Краснознаменском сельсовете Касторенского района Курской области

| № п/п | Наименование мероприятия | Объемы финансирования | Срок выполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Бурение скважины | 200 тыс. руб. | 2015 | Глава администрации |
| 2 | Утепление колодцев | 10 тыс. руб. | 2014 | Председатель АНО |
| 3 | Утепление водозаборных колонок | 10 тыс. руб. | 2014 | Председатель АНО |
| 4 | Ремонт водозаборных колонок и водозаборной сети | 58 тыс. руб. | 2014 | Председатель АНО |

Приложение №2

Организационно-технические мероприятия по подготовке объектов  соцкультбыта к работе в осенне-зимний период 2014-2015 годов

в Краснознаменском сельсовете Касторенского района Курской области

| № п/п | Наименование мероприятия | Объемы финансирования | Срок выполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Проверка СИКЗ администрации Краснознаменского сельсовета | 2,5 | Июль-август | Студеникин С.В. |
| 2. | Утепление чердачного проема, расширительного бочка, входной двери, оконных проемов, подвала в здании администрации сельсовета | 2,0 | Июль-август | Студеникин С.В. |
| 3. | Ремонт крыши в Краснознаменском ЦСДК | 15,0 | август | Елфимова Е.В. |
| 4. | Утепление расширительного бочка, входных дверей, оконных проемов в здании Краснознаменского ЦСДК | 2,0 | август | Елфимова Е.В. |