РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ГЛАВА КРАСНОЗНАМЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

КАСТОРЕНСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  24.01.2012 года                           №4

с. Олым

О подготовке объектов жилищно-

коммунального хозяйства муниципального

образования «Краснознаменский сельсовет»

к  работе в осенне-зимний период 2012-2013 г.г.

В целях выполнения Федерального закона от  06.10..2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и своевременной подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства к работе в осеннее зимний период 2102-2013 годов ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Создать штаб по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования к работе в осенне-зимний период 2012-2013 годов (Приложение №1).

2. Утвердить план мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования к работе в осенне-зимний период 2012-2013 годов

(Приложение №2).

3. Установить срок окончания всего комплекса мероприятий по подготовке объектов жилого фонда, соцкультбыта и инженерной инфраструктуры к осенне-зимнему периоду 2012-2013 г.г. – 15 сентября 2012 года.

4. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава Краснознаменского сельсовета                                          В.П.Студеникин

Приложение №1

к постановлению главы

Краснознаменского сельсовета

от 24.01.2012 года №3

С О С Т А В

штаба по подготовке жилищно-коммунального хозяйства муниципального

образования «Краснознаменский сельсовет» к работе в осенне-зимний период

2012-2013 г.г.

| № п/п | Фамилия, имя, отчество | Занимаемая должность |
| --- | --- | --- |
| 1. | Студеникин В.П. | Глава Краснознаменского сельсовета, председатель штаба; |
| 2. | Елфимова Е.В. | Директор МУ «Краснознаменский ДК» |
| 3. | Кононов В.А. | Начальник АНО «Водоснабжение Краснознаменского сельсовета» |
| 4. | Елфимова Т.А. | Начальник отдела администрации Краснознаменского сельсовета |

Приложение №2

к постановлению главы

Краснознаменского сельсовета

от 24.01.2012 года №3

П Л А Н

мероприятий по подготовке к работе в осенне-зимний период 2012-2013 г.г.

| № п/п | Наименование мероприятий | Ответственные исполнители | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Обеспечение выполнения программы реконструкции и ремонта объектов водоснабжения Краснознаменского сельсовета на 2012 год | Администрация Краснознаменского сельсовета, АНО «Водоснабжение Краснознаменского сельсовета» | До 10 сентября 2012 года |
| 2. | Принятие необходимых мер, обеспечивающих ежемесячную оплату организациями текущего потребления топливно-энергетических ресурсов и коммунальных услуг | Администрация Краснознаменского сельсовета, руководители организаций | Постоянно |
| 3. | Обеспечить контроль за целевым использованием бюджетных средств, предусмотренных для оплаты топливно-энергетических ресурсов | Начальник отдела администрации Краснознаменского сельсовета, гл.бухгалтер АНО «Водоснабжение Краснознаменского сельсовета» | Постоянно |
| 4. | Обеспечение проведение комиссионных проверок объектов социальной сферы и жилищно-коммунального назначения с целью определения конкретных объемов работ по подготовке к зиме | Администрация Касторенского района совместно с администрацией Краснознаменского сельсовета | До 10 апреля 2012 г. |
| 5. | Разработка и утверждение организационно-технических мероприятий, направленных на обеспечение бесперебойного функционирования объектов социально-культурной сферы. | Администрация Касторенского района совместно с администрацией Краснознаменского сельсовета |  |
| 6. | Проработка с руководителями предприятий и организаций, расположенными на территории муниципального образования вопросов принятия необходимых мер по созданию условий для их устойчивой работы, бесперебойному обеспечению населения всеми видами топлива и услуг в соответствии с нормативами | Администрация Касторенского района совместно с администрацией Краснознаменского сельсовета | До 25 июня 2012 г. |