РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ГЛАВА КРАСНОЗНАМЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

КАСТОРЕНСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от 05. 03.2012 года                        №13

с. Олым

О мерах по совершенствованию

противопожарного водоснабжения

на территории Краснознаменского

сельсовета

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, Правил пожарной безопасности в Российской Федерации (ППБ-01-03), во исполнение требований от 13.02.2012 г. №01-09/100 Губернатора Курской области, с целью исполнения требований Губернатора Курской области,  для обеспечения безопасности людей, а также для сохранности собственности и объектов народного хозяйства от пожаров на территории сельсовета:

1. Считать период с 25 февраля по 1 октября 2012 года направленным на улучшение противопожарного водоснабжения населенных пунктов, расположенных на территории Краснознаменского сельсовета.

2. Провести следующие виды работ:

- в срок до 1 июня 2012 года оборудовать площадки с твердым покрытием 12х12 м (пожарные пирсы) у естественных водоемов, расположенных на территории поселения и подъезды к ним;

- в срок до 1 июня 2012 года дооборудовать имеющиеся водонапорные башни для забора воды пожарными автомобилями в любое время года;

-в срок  до 1 июля 2012 года у источников противопожарного водоснабжения и по  направлению к ним, установить соответствующие указатели;

- в срок  до 1 июля 2012 года, возле зданий администрации разместить стенд со схемой размещения населенных пунктов, входящих в состав поселения, на которой указать место размещения водоисточников противопожарного водоснабжения (водоемов и пирсов на них, гидрантов, водонапорных башен и других противопожарных водоисточников) и пути подъезда.

3. Руководителям предприятий, учреждений, организаций, инвесторам независимо от их форм собственности и ведомственной принадлежности в случае необходимости оказать помощь администрации сельсовета по приведению в надлежащее состояние противопожарного водоснабжения населенных пунктов сельсовета.

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

5. Распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Глава Краснознаменского сельсовета                                             В.П.Студеникин

Приложение №1

утвержден распоряжение Главы

Краснознаменского сельсовета

от 05.03.2012 года №13

П Е Р Е Ч Е Н Ь

дополнительных мероприятий по совершенствованию противопожарного водоснабжения

на территории Краснознаменского сельсовета на 2012 год

| № п/п | Наименование конкретных мероприятий | Срок исполнения | Ответственные исполнители | Соисполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Организационные мероприятия, совершенствование нормативно-правовой базы |  |  |  |  |
| 1 | Издание (корректировка) муниципальных нормативных актов по вопросам организационно-правового, финансового и материально-технического обеспечения по улучшению противопожарного водоснабжения поселений | 04. марта 2012 года | Глава Краснознаменского сельсовета |  |
| 2. | Принятие нормативных актов по улучшению состояния дорог в летний и зимний периоды населенных пунктов сельсовета, подъездных дорог к естественным источникам противопожарного водоснабжения. | До 1.03.2012 года | Глава Краснознаменского сельсовета | Инвестор подведомственной территории |
| 11. Мероприятия, направленные на решение вопросов противопожарного водоснабжения населенных пунктов |  |  |  |  |
| 1. | Ревизия противопожарного водоснабжения состояния объектов муниципальной собственности | До 01.06.2012 г. | Администрация сельсовета | Администрация района |
| 2. | Обеспечение надлежащего состояния источников противопожарного водоснабжения (наружные водопроводные сети с пожарными гидрантами, водные объекты – естественные и искусственные водоемы с площадками с твердым покрытием, водонапорные башни оборудованные устройствами для забора воды) | До 01.06.2012 г. | Администрация сельсовета | Инвестор подведомственной территории |
| 3. | Разработка расписания привлечения сил и средств для тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ на территории муниципального образования и контроль за его выполнением | По мере необходимости, но не реже 1 раза в год | Глава Краснознаменского сельсовета | Администрация района |
| 4. | Обеспечение беспрепятственного проезда пожарной техники к месту пожара | Постоянно | Администрация сельсовета | Администрация района |
| 5. | Обеспечение связи и оповещения населения о пожаре | Постоянно | Администрация сельсовета | Администрация района |
| 6. | Организация обучения населения мерам пожарной безопасности, содействие распространению пожарно-технических знаний. | Постоянно | Администрация сельсовета | Администрация района |
| 7. | Социальное и экономическое стимулирование граждан и организаций в добровольной пожарной охране, в том числе участие в борьбе с пожарами | постоянно | Администрация сельсовета | Инвестор подведомственной территории |